|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Fly Away Plus | プロジェクトコード | FAP |
| 作成者 | Lê Minh Thúy | プロジェクトリーダ | Hoàng Nghĩa Đức |
| 日付 | 22-06-2015 | 受領者 | Supervisor |
| 報告機関 | 01-06-2015 – 22-06-2015 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 11-05-2015 |  |
| 終了予定日 | 26-08-2015 |  |
| チームサイズ | 6人 | Hoàng Nghĩa Đức  Dương Thanh Hải  Nguyễn Minh Hoàng  Phan Tiến Lực  Trần Mạnh Hiếu  Lê Minh Thúy |
| 工数合計（予定） | ３６０作業日 | １作業日＝8時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | ６０作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| デザインデータベースモデル | HaiDT | 09/06/2015 | 完成しました |  |  |
| コーディングプロトタイプ | HoangNM | 04/06/2015 | 完成しました |  |  |
| 主な機能とプロセスを開発 | HaiDT  DucHN | 15/06/2015 | 完成しました |  |  |
| ソフトウェアの要求仕様v1.0 | チームメンバ | 22/06/2015 | 完成しました |  |  |
| レポート3 | チームメンバ | 22/06/2015 | 完成しました |  |  |
| プログレスレポート3 | ThuyLM | 22/06/2015 | 完成しました |  |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 | 項目 |
| データベース設計を絞り込みます | HaiDT | 28/06/2015 | 02/07/2015 |
| コーディングパート1 | HaiDT  HoangNM  DucHN | 28/06/2015 | 02/07/2015 |
| 試験計画 | ThuyLM  LucPT  HieuTM | 25/06/2015 | 02/07/2015 |
| コンポーネントのテストケースを作成します | Team Test | 02/07/2015 | 02/07/2015 |
| レポート4 | チームメンバ | 02/07/2015 | 02/07/2015 |
| 進捗レポート4 | ThuyLM | 02/07/2015 | 02/07/2015 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Lê Minh Thúy***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)