|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Fly Away Plus | プロジェクトコード | FAP |
| 作成者 | Lê Minh Thúy | プロジェクトリーダ | Hoàng Nghĩa Đức |
| 日付 | 20-05-2014 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 11-05-2015  20-05-2015 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 11-05-2015 |  |
| 終了予定日 | 22-08-2014 |  |
| チームサイズ | 6人 | Hoàng Nghĩa Đức  Dương Thanh Hải  Nguyễn Minh Hoàng  Phan Tiến Lực  Trần Mạnh Hiếu  Lê Minh Thúy |
| 工数合計（予定） | ３６０作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | ６０作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プロジェクトを準備します | チームメンバ | 15/5/2015 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトの調子を確定します | チームメンバ | 15/5/2015 | 完成しました |  |  |
| システムスコープを確定します | チームメンバ | 15/5/2015 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトのスケジュール | DucHN | 22/05/2015 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトプラン | DucHN | 22/05/2015 | 完成しました |  |  |
| Q&Aマネジメント | LucPT | 20/5/2015 | 完成しました |  |  |
| 開発技術勉強 | HoangNM, ThuyLM  HaiDT | 22/05/2015 | 完成しました |  |  |
| 報告1 | チームメンバ | 22/05/2015 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 1 | ThuyLM | 22/05/2015 | 完成しました |  |  |
| ユーザ要求仕様書 | HieuTM  LucPT  ThuyLM | 22/05/2015 | 25% |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| プロトタイプデザイン | HieuTM  HoangNM | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
| プロジェクトの定義を展開します | チームメンバ | 25/05/2015 | 29/05/2015 |
| 仕事を詳しく確定します | DucHN | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
| 報告2 | チームメンバ | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
| プログレス報告 2 | ThuyLM | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
| 技術研究 | HaiDT | 29/05/2015 | 01/06/2015 |

# 問題、提案

# 

***作成者***

***Lê Minh Thúy***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)